Утвержден Общим собранием

членов  ДНТ «ДСК им. 12 Декабря»

17 августа 2013 года

(Протокол № 1/2013)

Председатель правления

ДНТ «ДСК им. 12 Декабря»

Смирнов В.М.

План работы

Правления ДНТ «ДСК им. 12 Декабря»

на период с 01.09.2013 г. по 01.09.2015 г.

| № | Содержание работы | Срок завершения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Продолжение и завершение постановки земель общего пользования ДНТ на кадастровый учёт. | Май 2014 г. |
| 2 | Завершение работ в новом здании правления ДНТ по системам газоснабжения, отопления, водоснабжения и канализации, электроснабжения и освещения. Производство работ в новом здании правления ДНТ по системам телефонной связи, доступа к интернет-ресурсам, охранной сигнализации, видеонаблюдения и видеотрансляции. | Декабрь 2013 г. Февраль 2014 г. |
| 3 | Завершение отделочных работ в новом здании правления ДНТ. | Апрель 2014 г. |
| 4 | Завершение фасадных работ на здании правления ДНТ. | Июнь 2014 г. |
| 5 | Строительство на территории правления благоустроенного навеса для проведения Общих собраний членов ДНТ и культурных мероприятий. | Июль 2014 г. |
| 6 | Строительство тамбура для хозблока № 1. | Ноябрь 2013 г. |
| 7 | Строительство нового ограждения территории правления со стороны ул. Центральная. | Август 2014 г. |
| 8 | Благоустройство территории правления. | Август 2014 г. |
| 9 | Организация серии субботников в Парке с целью: - санитарной вырубки сухостойных и больных деревьев; - компенсационной высадки саженцев деревьев ценных пород; - высадки кустарников вдоль проездов со стороны зелёной зоны Парка. | Лето 2014 г. Лето 2015 г. Лето 2014 г. |
| 10 | Ежегодный сезонный ремонт детской площадки в Парке. | Апрель |
| 11 | Ежегодный выкос травы в Парке. | Июнь и Август |
| 12 | Уборка мусора в Парке | Ежемесячно с апреля по ноябрь |
| 13 | Изготовление и вывеска в Парке информационных и предупреждающих табличек, знаков ограничения скорости движения автотранспортных средств. | Апрель 2015 г. |

| 14 | Изготовление и установка в Парке вдоль проездов 8-ми лавочек. | Май 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Отсыпка щебнем проездов в парке (подраздел в Целевой програме «Благоустройство улиц, переулков, проездов и тупиков »). | Август 2015 г. |
| 16 | Установка фонарного столба у детской площадки. | Май 2015 г. |
| 17 | Обустройство волейбольной площадки (вместо футбольного поля). | Июнь 2015 г. |
| 18 | Установка автоматических ворот на въездах в Парк (подраздел в Целевой программе «Благоустройство улиц, переулков, проездов и тупиков) | Август 2015 г. |
| 19 | Завершение работ по Целевой программе «Всесезонное водоснабжение» (для лиц, подавших заявление об участии в Программе до 1 сентября 2011 г.). | Октябрь 2014 г. |
| 20 | Завершение работ по Целевой программе «Канализация» (для лиц, подавших заявление об участии в Программе до 1 сентября 2011 г.). | Октябрь 2014 г. |
| 21 | Проведение организационных мероприятий по повышению роли Уполномоченных членов ДНТ в выполнении Целевых программ (в соответствии с внутренним регламентом «Положение об Уполномоченных членах ДНТ», утверждённым Общим собранием членов ДНТ, Протокол № 2/2008 от 23 августа 2008 г. | Май 2014 г. |
| 22 | Работа по Целевой программе «Видеонаблюдение» (земли общего пользования, земельные участки членов ДНТ). | Май 2014 г.- - Август 2015 г. |
| 23 | Работа по Целевой программе «Индивидуальные водосчётчики системы летнего водоснабжения». | Апрель – - Сентябрь 2014 г. |
| 24 | Работа по Целевой программе «Благоустройство улиц, переулков, проездов тупиков на территории ДНТ». Физический объём работ определяется жителями, организация работ возлагается на уполномоченных членов ДНТ в соответствии с внутренним регламентом «Положение об Уполномоченных членахДНТ», утверждённым Общим собранием членов ДНТ (Протокол № 2/2008 от 23 августа 2008 г.), выполнение работ осуществляется Правлением ДНТ. | Май 2014 г. – - Сентябрь 2015 г. |
| 25 | Работа по Целевой программе «Пожарная безопасность»: - закупка и монтаж недостающих пожарных гидрантов; - оснащение домов необходимым количеством огнетушителей; - установка в домах датчиков задымления; - организация круглосуточной мобильной связи с диспетчером ДНТ. | Август 2015 г. |
| 26 | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию систем летнего и всесезонного водоснабжения, канализации. | В соответствии с техническим регламентом |
| 27 | Проведение работ по устранению аварий в системах летнего и всесезонного водоснабжения, канализации. | По мере необходимости |
| 28 | Выполнение заявок членов ДНТ на производство строительных, электротехнических, сантехнических работ, монтаж домовых систем отопления и горячего водоснабжения, обрезка деревьев, покос травы, выполнение других работ и услуг по утверждённому перечню. | Постоянно |
| 29 | Расчистка от снега улиц, переулков и тупиков (по заявкам Уполномоченных от территорий). | После снегопадов |
| 30 | Расчистка от снега земельных участков членов ДНТ (по заявкам собственников земельных участков). | Постоянно |
| 31 | Разработка внутреннего технического регламента ДНТ “ Правила пользования системой летнего водоснабжения в ДНТ «ДСК им. 12 Декабря»” (для членов ДНТ и лиц, ведущих дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНТ). | Апрель 2014 г. |
| 32 | Разработка внутреннего технического регламента ДНТ “ Правила пользования системой всесезонного водоснабженияв ДНТ «ДСК им. 12 Декабря»” (для членов ДНТ и лиц, ведущих дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНТ). | Апрель 2014 г. |
| 33 | Разработка внутреннего технического регламента ДНТ “Правила пользования системой канализации в ДНТ «ДСК им. 12 Декабря»” (для членов ДНТ и лиц, ведущих дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории ДНТ). | Апрель 2014 г. |
| 34 | Разработка внутреннего технического регламента ДНТ “Правила эксплуатации системы летнего водоснабжения ДНТ «ДСК им. 12 Декабря»” (для сантехнической службы ДНТ). | Декабрь 2014 г. |
| 35 | Разработка внутреннего технического регламента ДНТ “Правила эксплуатации системы всесезонного водоснабжения ДНТ «ДСК им. 12 Декабря»” (для сантехнической службы ДНТ). | Декабрь 2014 г. |
| 36 | Разработка внутреннего технического регламента ДНТ “Правила эксплуатации системы канализации ДНТ «ДСК им. 12 Декабря»” (для сантехнической службы ДНТ). | Декабрь 2014 г. |
| 37 | Подготовка и внесение на утверждение Общим собранием членов ДНТ поправок в Устав ДНТ «ДСК им. 12 Декабря» и Внутренние регламенты ДНТ, в связи с внесением изменений и дополнений в Федеральные законы. Август 2014 г. | Август 2014 г. |
| 38 | Разработка и заключение типовых возмездных договоров с лицами, ведущими дачное хозяйство в индивидуальном порядке, на пользование имуществом ДНТ (инженерные коммуникации – летний и всесезонный водопровод, канализация; улицы, переулки и тупики). | Сентябрь 2014 г. |
| 39 | Разработка и заключение типовых договоров с членами ДНТ и с лицами, ведущими дачное хозяйство в индивидуальном порядке, на проведение ими рекреационных и восстановительных работ в период и после окончания строительных работ по возведению домов и хозяйственных строений на принадлежащих им земельных участках, а также благоустроительных работ на этих земельных участках. | Постоянно, с мая 2014 г. |
| 40 | Организация регистрации в правлении ДНТ временно проживающих на земельных участках Застройщиков строительных рабочих. | Постоянно, с мая 2014 г. |
| 41 | Работа по ежегодному перезаключению договоров: - с МУП «Видновское ПТО ГХ» (ПС «Водоканал») на летнее водоснабжение; - с ООО «Эко – Транс Видное» на вывоз твёрдых бытовых отходов; - с ОАО «Мосэнергосбыт» на поставку электрической энергии; - с ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» (Подольская районная служба) на транспортировку газа; - с ГУП "Мособлгаз" (филиал Подольскмежрайгаз) на поставку газа; - с ГУП "Мособлгаз" (филиал Подольскмежрайгаз) на техническое обслуживание газового хозяйства; - с ООО «Росгосстрах» на страхование имущества ДНТ. | Ежегодно |
| 42 | Оказание бесплатной консультативной юридической помощи при проведении землеустроительных работ и постановки земельных участков членов ДНТ на кадастровый учёт, при оформлении права собственности членов ДНТ на дома и хозяйственные строения. | Постоянно |
| 43 | Помощь при проведении юридически значимых операций (по доверенности): - операции с земельными участками (межевание, раздел и объединение, перераспределение, межевые планы, схемы расположения, ситуационные планы, кадастровые паспорта, кадастровые выписки, изменение вида разрешенного использования земельных участков); - приватизация земельных участков; - вступление в наследство; - получение документов в БТИ; - узаконение строений, раздел и выдел в натуре; - получение разрешения на строительство, ввод строений в эксплуатацию; - представительство в суде; - регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены, ренты. | Постоянно (по заявке членов ДНТ и лиц, ведущих дачное хозяйство в индивидуальном порядке) |
| 44 | Выступление ДНТ в качестве третьего лица при разрешении споров в судебном порядке между членами ДНТ или между членами ДНТ и иными лицами (по Определению суда). | По мере необходимости |
| 45 | Выступление ДНТ в качестве истца или ответчика при судебном разрешении споров между ДНТ и членами ДНТ, лицами, ведущими на территории ДНТ дачное хозяйство в индивидуальном порядке, органами местного самоуправления, государственными органами исполнительной власти, иными лицами. | По мере необходимости |
| 46 | Выступление ДНТ в качестве посредника при досудебном урегулировании споров между членами ДНТ, а также между членами ДНТ и лицами, ведущими дачное хозяйство в индивидуальном порядке. | По мере необходимости |
| 47 | Урегулирование отношений между ДНТ «ДСК им. 12 Декабря» и МУП "Видновское ПТО ГХ" (ПС"Водоканал") в соответствии с Федеральными законами РФ от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ"О водоснабжении и водоотведении", от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" с соответствующими изменениями и дополнениями. | Сентябрь 2014 г. |
| 48 | Внесудебное урегулирование споров ДНТ: - с Администрацией г.п. Видное по вопросу реконструкции ул. Центральная; - с Застройщиком по вопросу возведения в 1-ом Дачном переулке (в границах территории ДНТ) дома, «имеющего признаки многоквартирности»; - с членом ДНТ по вопросу «самозахвата» части территории Парка. Судебное урегулирование споров ДНТ: - с членом ДНТ – злостным неплательщиком членских взносов; - с членом ДНТ, имеющим двухлетнюю задолженность по оплате вывоза мусора; - с лицом, ведущим дачное хозяйство в индивидуальном порядке, по вопросу самовольной врезки в систему всесезонного водоснабжения. Примечание: Имена лиц на сайте ДНТ не указываются из этических соображений. | Август 2014 г. (ориенти-ровочно) |
| 49 | Сбор членских и целевых взносов, коммунальных платежей. | Постоянно |
| 50 | Разработка дизайна и формы Членской книжки, изготовление Членских книжек. | Август 2014 г. |
| 51 | Ведение бухгалтерского учета и отчетности, работа с внебюджетными фондами. | Постоянно |
| 52 | Выдача справок о перерасчёте коммунальных платежей по месту регистрации членов ДНТ, об оплате вывоза мусора с территории ДНТ, о принадлежности и технических характеристиках домов и хозяйственных строений, о выплате паёв, оформление выписок из домовых книг, ходатайств об уточнении адреса нахождения земельного участка, выдача документов из архива ДНТ и др. | Постоянно |
| 53 | Подготовка и проведение очередного отчётного перевыборного Общего собрания членов ДНТ. | Август 2014 г. |
| 54 | Подготовка и проведение очередного отчётного Общего собрания членов ДНТ. | Август 2015 г. |
| 55 | Разработка сайта ДНТ. Поддержание сайта ДНТ. | Декабрь 2013 г. Постоянно |
| 56 | Внедрение локальной компьютерной сети ДНТ, разработка и внедрение электронной базы данных и программного обеспечения работы Правления ДНТ. | Октябрь 2013 г. |
| 57 | Разработка электронных версий картографических материалов: - План ДНТ «ДСК им. 12 Декабря»; - Схема сетей системы летнего водоснабжения; - Схема сетей системы всесезонного водоснабжения; - Схема сетей водоотведения. | Август 2014 г. |
| 58 | Организация мероприятий под девизом «Давайте жить дружно!»: - «Ёлка в Расторгуево» (Новый год); - Рождество Христово; - «Я - МАМА - БАБУШКА» (8 марта); - Масленица; - Светлое Христово Воскресенье (Пасха); - «Широка страна моя родная», «По городам и весям» - автобусные экскурсии; - «Посадил дед репку» - Праздник урожая – Яблочный Спас – Преображение Господне; - День народного единства – Праздник Казанской иконы Божьей Матери (4 ноября) | Подробности на сайте ДНТ |
| 59 | Организация мероприятий, посвящённых Дню Победы | Подробности на сайте ДНТ |
| 60 | Организация мероприятий, посвящённых 85-летию образования ДНТ «ДСК им. 12 Декабря». | Подробности на сайте ДНТ |